PLAN DE TRABAJO

DEL ESTUDIANTE

- INFORMACIÓN PERSONAL

| Apellido y nombre | : | Secce Ramirez, Elio Kenedy | ID | : | 1482053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección zonal | : | Independencia – Lima/Callao |  |  |  |
| Carrera | : | Ingeniería de Ciencia de Datos e IA | Semestre | : | 5° |
| Curso | : | Introducción a La Inteligencia Artificial |  |  |  |
| Tema del trabajo | : | Desarrollar un Chatbot empleando IBM Watson Studio |  |  |  |

- PLANIFICACIÓN DE TRABAJO

| N° | ACTIVIDADES ENTREGABLES | FECHA DE ENTREGA | DÍAS TOTALES | TIEMPO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completa la información general del estudiante | 16 – 08 | 1 día | 11 DÍAS |
| 2 | Realizar una planificación sobre el trabajo final | 16 – 08 | 1 día |  |
| 3 | Identificar los requisitos del chatbot | 19 – 08 / 20 – 08 | 2 días |  |
| 4 | Diseñar el flujo de conversación del chatbot | 21 – 08 | 1 día |  |
| 5 | Implementar la interfaz de usuario utilizando herramientas de web chat | 27 – 08 / 29 – 08 | 2 días |  |
| 6 | Configurar el entorno en IBM Watson Studio para Machine Learning | 03 – 09 | 1 día |  |
| 7 | Preparar la documentación del proyecto | 04 – 09 | 1 día |  |
| 8 | Desarrollo de Entregable 01 | 06 – 09 | 1 día |  |
| 9 | Enviar el trabajo por la plataforma Blackboard | 06 – 09 | 1 día |  |

DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO – E01

Descripción del Funcionamiento del Chatbot de "Villa Bonita"

- Inicio y Bienvenida

El chatbot inicia la conversación con un saludo amigable, adaptando el mensaje según la hora del día.

A continuación, el chatbot solicita al usuario que introduzca su nombre para personalizar la interacción

- Presentación de Opciones Principales

Una vez que el usuario proporciona su nombre, el chatbot presenta tres opciones principales para que el usuario elija:

- Consultar lugares turísticos

- Recomendaciones

- Información general sobre Villa Bonita

- Flujo de Conversación según la Opción Seleccionada

Opción 1: Consultar lugares turísticos

- El chatbot ofrece información sobre lugares turísticos divididos por regiones de Perú: Costa, Sierra, y Selva.

- Cuando el usuario selecciona una región (por ejemplo, "Costa"), el chatbot presenta una lista de lugares turísticos destacados en esa región (como Paracas, Huanchaco, Máncora).

- Al seleccionar un lugar turístico específico, el chatbot proporciona una breve descripción del lugar, razones por las cuales debería ser visitado, y las mejores fechas para viajar.

Opción 2: Recomendaciones

- Si el usuario elige "Recomendaciones", el chatbot ofrece dos tipos de sugerencias:

  - Lugares turísticos más visitados: Muestra los destinos más populares en Perú, como Machu Picchu, el Lago Titicaca, o las Islas Ballestas, con una breve explicación de cada uno.

  - Actividades y tours recomendados: Sugiere actividades específicas que los turistas pueden realizar, como tours de aventura en la Selva Amazónica, la Ruta del Sillar en Arequipa, o un tour aéreo sobre las Líneas de Nazca.

- El usuario puede explorar estas recomendaciones según sus intereses y recibir detalles adicionales sobre cada actividad o destino.

Opción 3: Información general sobre Villa Bonita

- Si el usuario selecciona esta opción, el chatbot proporciona información básica sobre la empresa, "Villa Bonita", incluyendo:

  - Quiénes somos: Una descripción de la misión, visión y valores de la empresa, así como detalles sobre su enfoque en el turismo sostenible y la oferta de experiencias auténticas.

- Personalización y Finalización

Durante toda la conversación, el chatbot utiliza el nombre del usuario para mantener un tono amistoso y personalizado.

DIBUJO / ESQUEMA – E01

HOJA DE PLANIFICACIÓN – E01

| OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS | SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE / NORMAS – ESTÁNDARES |
| --- | --- |
| Definición y Preparación - Identificar los requisitos del chatbot (funcionalidades, temas, tono de conversación). - Investigar y recopilar información sobre los lugares turísticos de Perú, incluyendo imágenes y reseñas históricas. - Diseñar el flujo de conversación del chatbot. | Mantener una postura de columna recta Utiliza software de descanso, por ejemplo: flux, reduce muy bien el brillo de la pantalla |
| Configuración del Entorno Watson - Configurar la cuenta en IBM Watson Assistant y Watson Studio. - Crear y configurar el chatbot en Watson Assistant. - Realizar pruebas iniciales del chatbot y ajustar el flujo de conversación según los resultados. | Mantener la pantalla en bajo brillo Establecer límites de tiempo para tomar agua y comer un refrigerio |
| Desarrollo e Implementación del Chatbot - Desarrollar el chatbot en Watson Assistant con diálogos completos. - Integrar la funcionalidad de búsqueda. - Implementar la interfaz de usuario utilizando herramientas de web chat. - Probar la integración entre la interfaz de usuario y el chatbot de Watson Assistant. | Realizar ejercicios con los ojos para evitar la fatiga visual. Permanecer la cabeza a una distancia de 40cm de la pantalla |
| Prototipos de Machine Learning en Watson Studio - Configurar el entorno en IBM Watson Studio para Machine Learning. - Realizar un análisis exploratorio de los datos disponibles (EDA). - Crear prototipos de modelos de Machine Learning para posibles casos de uso (como análisis de preferencias de clientes). - Automatizar la selección de modelos utilizando Watson AutoAI. - Probar y validar los modelos creados. | Evita los distractores como las redes sociales, si no son para fines académicos |
| Integración y Validación Final - Realizar pruebas exhaustivas del chatbot y su integración con todos los componentes. - Ajustar y corregir errores basados en pruebas de usuario y feedback. | Evita mirar la pantalla de la computadora durante largos períodos de tiempo y desvía la mirada hacia otros objetos en la habitación de vez en cuando |
| Despliegue y Documentación - Preparar la documentación del proyecto. - Desplegar el chatbot en el sitio web de la empresa “Villa Bonita”. - Monitorear el rendimiento del chatbot y realizar ajustes si es necesario. | Evita los reflejos en la pantalla de la computadora ajustando la iluminación de la habitación Relajar la muñeca para evitar tensión al usar el mouse |

LISTA DE RECURSOS

INSTRUCCIONES: Completa la lista de recursos necesarios para la ejecución del trabajo

- MÁQUINAS Y EQUIPOS

Ordenador HP Procesador: Intel(R) Core i7 RAM instalada: 16 GB Unidad de estado sólido (SSD): 2TB Móvil

- HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Formato del trabajo final Microsoft Office 2021 Adobe Acrobat PDF Blackboard Smallpdf Links de referencias sobre el tema Google Bard IBM Watson Assistant GitHub

- MATERIALES E INSUMOS

Bloc de notas Internet Energía eléctrica Silla ergonómica Gafas